# Voortoets en praktische wegwijzer grondwater

Besluiten en afspraken online meeting

26 feb 2025

Aanwezig: Tine Mandonx (ANB), Toon Van Daele (INBO), David Simpson (AGT), Cas Neyens (AGT)

## Evaluatie grondwatersimulator

Positieve punten:

+ oppervlaktewatersysteem: goed ingevoerd

+ gebruiksvriendelijk, voor de hand liggende input

+ tijdsafhankelijkheid van ingrepen is goed verwerkt

+ relatief snel doorgerekend

Punten voor verbetering vatbaar:

- soms geen oplossing => wordt aan gewerkt.

- hydrogeologische parameters nog niet correct => makkelijk op te lossen, wordt aan gewerkt.

- grondwaterstand in rust niet gekalibreerd => maakt veel uit voor invloedstraal. Zal in de toekomst aan gewerkt worden.

- vaste laagindeling => ingreep niet op juiste diepte. Kan mogelijk geïmplementeerd worden (te bekijken).

- convergentieproblemen => foute stijghoogtes op sommige plaatsen en dus geen éénduidige invloedstraal => moeilijker op te lossen, maar wel noodzakelijk om minstens de regionale modellen te laten convergeren.

- regionaal model nogal grof 1x1 km à 250 x 250 m. =>makkelijk op te lossen door alles op 250 m te zetten (zijn meer cellen maar zal sneller simuleren want geen quadtrees nodig.

- tijdafhankelijke voeding: wordt in de toekomst mee geïmplementeerd als de opdracht hieromtrent is afgerond (door AGT iov VMM).

Algemene conclusies:

De grondwatersimulator is nu nog niet geschikt als screeningstool voor de Voortoets, eigenlijk ook nog niet voor complexere modelberekeningen aangezien er geen aanbevelingen zijn in welke omstandigheden deze te gebruiken en hoe. Behalve experts kan nu niemand beoordelen in welke gevallen de grondwatersimulator betrouwbare resultaten oplevert en wanneer niet (zowel initiatiefnemers als evaluatoren). Er is ook geen onzekerheidsmarge op de simulator, dus niet conservatief.

Dus op dit ogenblik is het gebruik van de simulator door niet-grondwatermodelexperts af te raden.

Afspraken:

- Voorlopig de simulator niet te gebruiken in de Voortoets, in de toekomst mogelijk wel als de verbeterpunten doorgevoerd zijn.

- In de nieuwe praktische wegwijzer zal het toepassingsbereik van de simulator worden toegelicht voor complexere modellen: wanneer wel of niet te gebruiken. De Praktische wegwijzer moet wel een levend document zijn om ervoor te zorgen dat de simulator nu al niet wordt afgeschreven op basis van de huidige tekortkomingen.

- In de tussentijd moeten administraties wel zeer voorzichtig zijn met aanvragen die op basis van de simulator worden berekend zonder expertkennis. Minstens een nazicht van de resultaten door een expert lijkt nu aangewezen.

## Voortoets

Conclusies: er zijn verbeterpunten mogelijk op korte termijn aan de Voortoets, onder andere:

- Tijdsafhankelijkheid invoeren.

- Rekening houden met oppervlaktewater.

- Onzekerheidsmarge toevoegen op uitkomsten.

- Transparantie van de achterliggende berekeningen en beslissingen naar de gebruiker toe.

Volgens Tine kunnen eenvoudige aanpassingen aan de Voortoets relatief snel geïmplementeerd worden met het eigen IT-team.

Afspraken:

- Er worden een aantal verbeteringen voorgesteld van de analytische rekenmethoden en/of invoerparameters om de voortoets op korte termijn te verbeteren.

- Er wordt een begrijpbaar document opgesteld om meer achtergrond te geven over de berekeningen en beslissingen, waarbij aannames en onzekerheden worden belicht.

- Er wordt gewerkt met een onzekerheidsmarge op de invloedstraal en het debiet (bij een bemaling). Deze marges zullen onderbouwd worden door een gevoeligheidsanalyse met verschillende ingrepen op verschillende locaties. Uiteindelijk is de keuze van welke marge wordt gehanteerd wel deels ook een beleidskeuze: hoe conservatief willen we zijn? Dit is een afweging tussen:

  - Te  conservatief => te veel projecten worden als kritisch beschouwd

  - Te weinig conservatief => te veel kritische projecten worden niet als kritisch geëvalueerd.

## Praktische wegwijzer

Conclusies:

Afspraken:

- Er komen zowel richtlijnen in over gebruik van modellen/rekenmethoden in het algemeen en ook specifiek over de grondwatersimulator.

- De praktische wegwijzer wordt een levend document met versiebeheer, waardoor toekomstige veranderingen (vb. in grondwatersimulator) regelmatig opgenomen worden.

- Naast de rekentool moeten de volgende aspecten ook aan bod komen:

  - Onzekerheid op de uitkomsten als gevolg van onzekerheid op de invoer. Op basis van een gevoeligheidsanalyse zal voor uiteenlopende locaties en ingrepen de onzekerheid ruw ingeschat worden (deels overlappend met opdracht voor de richtlijnen bemaling).

  - Er wordt gewerkt met een beste inschatting van de uitkomsten op basis van de meest waarschijnlijke invoerparameters (“best guess”), met een onzekerheidsmarge op de uitkomsten (niet op de invoer!!). Ook voor de voortoets.

  - Wijze van voorstelling van de rekenresultaten: de relatieve, individuele verlaging van de toekomstige ingreep geeft een indicatie van de invloedstraal, maar voor grondwaterafhankelijke vegetatie is de verlaging ten opzichte van het maaiveld, of dus het absoluut peil, maatgevend. Binnen AGT worden hiervoor nu drie simulaties gedraaid: één zonder enige vergunde ingreep (hypothetische referentiesituatie R0), één met alle vergunde ingrepen maar zonder de nieuwe ingreep (R0’) en één met alle ingrepen (toekomstige situatie T1). Door de grondwaterpeilen (in m-maaiveld OF m TAW) te plotten op kaart bij zowel R0, R’ en T1 kan de evaluatie dan zinvol gebeuren voor de vegetatie, rekening houdend met cumulatieve effecten. Idealiter gebeurt dit nog tijdsafhankelijk, met GxG’s.

    - hierbij is het belangrijk op te merken dat geen enkel model (fysisch gebaseerd of machine learning model) in staat zal zijn zonder zeer uitgebreide, lokale kalibratie de nauwkeurigheid te bereiken die noodzakelijk is om de impact op vegetatie volledig automatisch, KWANTITATIEF te evalueren (met GxG’s, zoals nu voor grote modelopdrachten met grote budgetten wordt gedaan). Met andere woorden GxG’s berekenen in decimeters-nauwkeurigheid met een model is niet realistisch voor de meeste (kleinere) ingrepen. Dus een eerder semi-kwantitatieve/kwalitatieve benadering met een gezonde dosis expertise dringt zich op (dit geldt zowel voor grondwaterexpertise als ecologische expertise). Tine en Toon gaan hier intern nog verder over nadenken.

## Algemeen

Er wordt afgestemd met de andere lopende opdrachten voor VMM en OVAM rond actualisatie van richtlijnen zodat (hopelijk) enige harmonisering van de evaluaties wordt bekomen.